Załącznik nr 10  do SIWZ

Wzór umowy

Dot. postępowania Nr PO-II-370/ZZP-3/4/11

W dniu …………………...... 2011 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą 
w Szczecinie pl. Batorego 4,  reprezentowanym przez:

mgr inż. Andrzeja Borowca		–	Dyrektora Urzędu,

a, Wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

- Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na budowie opaski brzegowej zabezpieczającej klif w Rewalu km: 371.85 ÷ 372.61.

- Zakres robót przewidziany do wykonania przez niniejszą SIWZ obejmuje:

  - wykonanie palisady z pali drewnianych podtrzymujących opaskę 
z  głowicą z płyt YOMB,

  - wyprofilowanie skarpy,

  - ułożenie geowłókniny

  - ułożenie warstwy żwiru,

  - ułożenie dwóch warstw kamienia łamanego,

Zakres robót szczegółowo określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
- Opis przedmiotu zamówienia

TERMIN    REALIZACJI

2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - Termin rozpoczęcia prac			- ……………….

  - Zakończenie prac				-  15.06. 2011 r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót 
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących podniesienie się poziomu wody i zanik plaży. Stan wody przy którym nie jest możliwe kontynuowanie prac zależy od aktualnej rzędnej plaży (poziomu piasku).

- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o niemożliwości kontynuowania prac z przyczyn atmosferycznych.

# OBOWIĄZKI     ZAMAWIAJĄCEGO

3

1.  Do kontroli i nadzoru nad prowadzonymi robotami Zamawiający ustala Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………….

2. Zamawiający będzie uzgadniał wszystkie dokumenty stanowiące podstawę
do rozliczeń finansowych w terminie 5 dni do daty ich otrzymania.

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

4

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z dokumentacją projektową otrzymaną od Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami, niniejszą umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru, a następnie przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy 
na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca odpowiada za warunki BHP, ochronę mienia oraz zabezpieczenie pola odkładu na plaży przed dostępem osób trzecich.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska podczas prowadzenia robot czerpalnych i odkładania urobku.

4.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:  ……………………………….

# PODWYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca ma prawo powierzyć do wykonania podwykonawcom część prac stanowiących przedmiot umowy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie trzech dni od podpisania niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 
z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej robót określonych 
w umowie lub projekcie.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu lub umowy, 
o których mowa w ust. 2 nie wniesie na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia prac przez Podwykonawcę dalszym Podwykonawcom postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie części prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z jakichkolwiek zobowiązań względem Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników jak za działania własne i swoich pracowników.

# WYNAGRODZENIE

6

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości

……………....zł. netto (słownie: ..……….......................................................…..zł.)

- Zlecone zadanie, jako związane z ochroną środowiska morskiego, opodatkowane jest stawką "0" podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1, p. 11 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 
5 kwietnia 2004 roku).

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekracza 50% wartości podstawowego zamówienia 
i spełnione zostaną dalsze warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego przez Zamawiającego w trybie z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu norm, standardów, parametrów oraz warunków cenowych stosowanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

  - wadliwym wystawieniem faktury VAT,

  - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,

  - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

ODBIORY  I  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT

7

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za wykonane roboty. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

- Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac objętych umową. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez osoby upoważnione przez strony umowy. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 
14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Ustala się termin płatności faktur na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

- W przypadku jeżeli faktura obejmuje należności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za prace, które zostały powierzone podwykonawcom, zapłata należności uzależniona jest od wykazania w formie pisemnej przez Wykonawcę, iż rozliczył się on w tym zakresie z podwykonawcą, bądź zabezpieczył roszczenia podwykonawcy z tego tytułu.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

8

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

  - odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiających na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
– z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, żądanie odszkodowania uzupełniającego przez każdą ze stron jest dopuszczalne na zasadach ogólnych.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

( 9

- Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego umowy tj. ……. zł. (słownie: ………………..…………………….. złotych) w formie ………………………… zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 113 poz. 759).

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ma być bezwarunkowa 
i nieodwołalna.

UBEZPIECZENIE

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wynagrodzenie brutto określone w § …… umowy za każde roszczenie lub serię zdarzeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia związanego 
z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową.

- Polisa ubezpieczeniowa stwierdzająca fakt zawarcia umowy ubezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem opłacenia składek ubezpieczeniowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

ZMIANY DO UMOWY

§ 11

- Ewentualne zmiany do umowy nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku gdy kontynuacja lub zakończenie realizacji prac objętych niniejszą umową uzależniona będzie od wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 – strony przewidują możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 o czas w jakim wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie przeszkodę w terminowej realizacji robót wynikających z niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji robót, uzgodnień i odbiorów, dotyczących wykonywanych robót objętych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

  - Kodeksu Cywilnego

  - Prawa zamówień publicznych

  - Prawa budowlanego

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.

4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

………………………………………..		…………………………………………

## Z A M A W I A J Ą C Y			            W Y K O N A W C A