tekst jednolity – wersja na dzień 8.01.2018 r.

Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Pl. Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PO-II-370/ZZP-3/56/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(dalej zwana „SIWZ”)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie usługi na

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”

z wykonaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

Ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia zostało:

| 1. Przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu: | 30.11.2017 r. |
| --- | --- |
| 2. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu: | 02.12.2017 r. |
| 3. Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: | 30.11.2017 r. |
| 4. Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu: | 30.11.2017 r. |

Szczecin, 30 listopada 2017 r.

Zatwierdził

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego

w Szczecinie

kpt. ż. w. Przemysław Lenard

Z-ca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

Szczecin, dnia 30 listopada 2017 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego	4

Rozdział II - Tryb udzielania zamówienia	4

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia	4

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia	6

Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia	6

Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu	12

Rozdział VII - Zasady składania oświadczeń i dokumentów	15

Rozdział VIII - Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna	17

Rozdział IX - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	17

Rozdział X – Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ	17

Rozdział XI – Wymagania dotyczące wadium	18

Rozdział XII - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	19

Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania oferty	20

Rozdział XIV – Miejsce i termin złożenia oferty	21

Rozdział XV - Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	21

Rozdział XVI - Miejsce i termin otwarcia ofert	22

Rozdział XVII - Tryb otwarcia ofert	22

Rozdział XVIII - Termin związania ofertą	22

Rozdział XIX - Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	22

Rozdział XX - Opis sposobu obliczenia ceny	23

Rozdział XXI - Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert	23

Rozdział XXII - Wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie  o wyniku postępowania	25

Rozdział XXIII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	25

Rozdział XXIV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	26

Rozdział XXV - Zwrot kosztów udziału w postępowaniu	26

Rozdział XXVI - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia	27

Rozdział XXVII – Zmiana umowy w sprawie zamówienia	27

Rozdział XXVIII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej	27

Rozdział XXIX - Wykaz załączników do SIWZ:	28

# Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Pl. Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

Polska

Tel.:	+48 (91) 4403400

Faks:	+48 (91) 4344656

e-mail:	sekretariat@ums.gov.pl

strona www:   www.ums.gov.pl

# Rozdział II - Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie udzielane jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej „PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

# Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

- Niniejsze zamówienie dotyczy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności nadzoru i monitoringu przyrodniczego dla potrzeb realizacji Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” (zwanej dalej również „Inwestycją”).

- Celem niniejszego zamówienia jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i efektywnego nadzoru na realizacją Kontraktu, który zostanie zawarty z wykonawcą robót w ramach Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” (zwanego dalej również „Kontraktem”).

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

  - przeprowadzeniu przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe radcy prawnego lub adwokata szkoleń, dla wskazanego przez Zamawiającego personelu, w liczbie nie większej niż 15 osób, z zakresu: procedur FIDIC 
(tzw. żółta książka), systemu zamówień publicznych oraz dofinansowania 
i rozliczania inwestycji ze środków unijnych, posiadających w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie,

  - przygotowaniu wspólnie z Zamawiającym stanowiska w zakresie ewentualnych odwołań i skarg do sądu w postępowaniu na wybór wykonawcy robót,

  - analizie stanu Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego,

  - pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, o których mowa w dalszej części niniejszego rozdziału,

  - pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem,

  - sprawowaniu nadzoru przyrodniczego nad Inwestycją, zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego, Raportem oddziaływania na środowisko oraz zasadami określonymi Decyzją nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 czerwca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35,

  - prowadzeniu monitoringu przyrodniczego przedinwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz zasadami określonymi w Raporcie oddziaływania na środowisko i Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 czerwca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35,

  - prowadzeniu monitoringu przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz zasadami określonymi w Raporcie oddziaływania na środowisko i Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 14 czerwca 2017 r., znak: WONS-OŚ.4211.17.2014.AT.35,

dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” , zwanej „Inwestycją”.

- Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest na I/II kwartał 2018 r.

- Roboty budowlane nadzorowane przez Inżyniera realizowane będą zgodnie z następującymi Warunkami Kontraktowymi FIDIC:

„Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria) (dalej zwanymi „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”), zmienione treścią warunków szczególnych uzupełnionych o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

- Do obowiązków Inżyniera należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych Inżynierowi w SIWZ, w tym w szczególności w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ (w tym w załącznikach do umowy) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).

- Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

| 71540000-5 | - | Usługi zarządzania budową |
| --- | --- | --- |
| 71541000-2 | - | Usługi zarządzania projektem budowlanym |
| 71520000-9 | - | Usługi nadzoru budowlanego |
| 71248000-8 | - | Nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 71247000-1 | - | Nadzór na robotami budowlanymi |
| 71244000-0 | - | Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów |
| 71311000-1 | - | Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 71311100-2 | - | Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 71313450-4 | - | Monitoring ekologiczny projektu budowlanego |
| 71317000-3 | - | Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom |

71313400-9   -    Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

- Informacja o dofinansowaniu Inwestycji:

- Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,

- Działanie – 3.2,

- Projekt nr – POIS.03.02.00-00-0012/17,

- Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, POIiŚ 2014 -2020,

- Przewidywany okres realizacji projektu – 2016-2022.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy/om, Zamawiający wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Wykonawca (lub podwykonawca) zatrudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) osoby wykonujące czynności związane z obsługą administracyjną realizacji umowy, która zostanie zawarta w celu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

# Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Raportu Końcowego (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.) – Raport Końcowy Inżynier powinien złożyć do 30 dnia od dnia przekazania Zamawiającemu przez wykonawcę robót w ramach Inwestycji ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie całej Inwestycji.

# Rozdział V - Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 PZP.

- O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania wyżej wymienionego warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada minimalny obrót roczny w każdym roku w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości nie niższej niż 5 mln PLN,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2,5 mln PLN,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 7,5 mln PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera w ramach zakończonych inwestycji, polegających na wykonywaniu prac czerpalnych oraz na budowie lub przebudowie morskich budowli hydrotechnicznych (m. in. nabrzeża, falochrony, pirsy, mola, umocnienia brzegowe), w tym jednej o wartości co najmniej 100 mln PLN brutto (równowartości tej kwoty), a drugiej o wartości co najmniej 40 mln PLN brutto (równowartości tej kwoty), w oparciu o wzorce Warunków Kontraktowych opracowanych przez FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS – CONSEILS (STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOZNAWCÓW) - FIDIC (w SIWZ zwane: „Warunkami Kontraktowymi FIDIC”) lub równoważne*.

Za morską budowlę hydrotechniczną Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC) albo podpisanie protokołu odbioru robót lub dokumentu równoważnego (dla innych umów).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci dysponowania zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:

- Specjalista  nr  1  –  Kierownik  Personelu  Inżyniera  -  Inżynier  Rezydent posiadający wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach w ramach co najmniej: dwóch zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne*, w tym jednej związanej z budową lub przebudową obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż 100 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty) oraz jednej, związanej z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 40 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty).

Za morską budowlę hydrotechniczną Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645).

- Specjalista nr 2 – Zastępca Kierownika Personelu Inżyniera – Zastępca Inżyniera Rezydenta posiadający wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach w ramach co najmniej: dwóch zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne*, w tym jednej związanej z budową lub przebudową obiektu budowlanego o wartości robót nie mniejszej niż 50 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty) oraz jednej związanej z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 20 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty).

Za morską budowlę hydrotechniczną Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645).

- Specjalista nr 3 – Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych nr 1 posiadający wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe – posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży hydrotechnicznej morskiej (lub równoważne w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej 40 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty),

- Specjalista nr 4 – Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych nr 2 posiadający wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe – posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży hydrotechnicznej morskiej (lub równoważne w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy, w tym co najmniej na jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane o wartości co najmniej 20 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty),

- Specjalista nr 5 – Projektant w branży hydrotechnicznej  posiadający wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe – posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania morskich budowli hydrotechnicznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Specjalista nr 6 – Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub kierownik budowy oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do  kierowania  robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Specjalista nr 7 – Specjalista ds. nadzoru i monitoringu przyrodniczego posiadający wykształcenie wyższe przyrodnicze lub w zakresie ochrony środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu monitoringu i nadzoru przyrodniczego nad realizacją co najmniej jednej inwestycji obejmującej roboty budowlane i hydrotechniczne;

- Specjalista nr 8 – Specjalista ds. obsługi prawnej posiadający wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu prowadzonego według wzorca Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnego* o wartości robót nie mniejszej niż 40 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty);

- Specjalista nr 9 – Specjalista ds. rozliczeń finansowych i raportowania posiadający wykształcenie wyższe oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania obmiarów, analizy kosztów budowy oraz sporządzania raportów, w tym udział polegający na dokonywaniu rozliczeń i sporządzaniu raportów w co najmniej jednym zakończonym kontrakcie prowadzonym według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych* o wartości robót nie mniejszej niż 40 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty);

- Specjalista nr 10 – Kierownik robót nurkowych posiadający dyplom kierownika prac podwodnych;

- Specjalista nr 11 – Geodeta posiadający wykształcenie geodezyjne wyższe lub średnie, minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz w geodezyjnej obsłudze inwestycji;

- Specjalista nr 12 – Specjalista zespołu sondażowego posiadający uprawnienia hydrograficzne kategorii A, według wymagań IHO oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem hydrograficznym.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację Zamówienia przez wskazane w ofercie osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Zamówienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w niniejszym punkcie, Wykonawca ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie i doświadczenie, jak osoba wskazana na to stanowisko w ofercie. Zmiana osób wskazanych w ofercie dokonywana jest na zasadach określonych w umowie w sprawie Zamówienia i w szczególności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

UWAGI:

- Zamawiający nie dopuszcza sprawowania przez jedną osobę więcej niż jednej z ww. funkcji.

- Przez uprawnienia budowlane odpowiadające danym uprawnieniom budowlanym wskazanym wprost przez Zamawiającego należy rozumieć uprawnienia budowlane odpowiadające zakresem danym uprawnieniom budowlanym, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z przepisem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).

- Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.) oraz na podstawie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).

- Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje Specjalistów, z wyjątkiem Specjalistów nr 1, 2, 7, 9-10, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień wskazanych wprost przez Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

* 	Przez warunki kontraktowe równoważne do Warunków Kontraktowych FIDIC rozumie się w szczególności warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania).

- dysponuje niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętem:

- jednostką pływającą kontrolno-inspekcyjną posiadającą co najmniej klasę lodową (umożliwiającą samodzielną żeglugę w pokrytych luźną krą strefach przybrzeżnych i pozwalającą na jednoczesny transport pracowników Zamawiającego w liczbie co najmniej trzech oraz Personelu Inżyniera w liczbie pozwalającej na należyte wykonanie zleconych Usług), dysponującą systemem hydrograficznym w oparciu o echosondę wielowiązkową i system RTK,

- bazą nurkową, tj. jednostką pływającą z własnym napędem, spełniającą warunki bezpieczeństwa dla ekipy nurkowej określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1210),

- tachimetrem elektronicznym,

- niwelatorem cyfrowym,

- zestawem pomiarowym RTK,

- systemem komputerowym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wydruki w zakresie: obliczeń geodezyjnych i tworzenia map numerycznych, opracowywania pomiarów satelitarnych, przeliczania współrzędnych między układami stosowanymi w pomiarach wykonywanych przy projektowaniu i realizacji inwestycji - to jest: 2000, UTM/GRS'80 i WGS'84 (UTM strefa 33 N).

UWAGA:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pozostałe zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określa w szczególności art. 22a PZP.

# Rozdział VI - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w rozdziale V ust. 3 pkt 2 litera a) SIWZ - sprawozdania finansowe albo ich części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opiniami odpowiednio o badanych sprawozdaniach albo ich częściach, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w rozdziale V ust. 3 pkt 2 litera b) SIWZ – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym w rozdziale V ust. 3 pkt 2 litera c) SIWZ – dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego,

przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć powyższych dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera a) SIWZ –  wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (wraz z podaniem numeru uprawnień), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ,

- w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera c) SIWZ – wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

UWAGA:

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ww. dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sobotę, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie  z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;

  - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).

.

- Zamawiający żąda ponadto od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 7 litery a) – i) powyżej.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - ust. 1 pkt 7 litera a) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  - ust. 1 pkt 7 litery b) – d) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i zasad ich składania określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

# Rozdział VII - Zasady składania oświadczeń i dokumentów

- Do oferty każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego jednolitym dokumentem). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument w wersji edytowalnej oraz pdf stanowi załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (tj. oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ).

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Pozostałe zasady składania dokumentów regulowane są przepisami PZP oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

# Rozdział VIII - Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje:

- udzielania zamówień uzupełniających,

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- zawarcia umowy ramowej,

- aukcji elektronicznej.

# Rozdział IX - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej zasady ich współpracy (np. umowy konsorcjum).

# Rozdział X – Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 PZP.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.

# Rozdział XI – Wymagania dotyczące wadium

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 500.000,00 PLN.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.)

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które zawierać będzie oświadczenie, że:

- Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ust. 2 pkt 2 powyżej.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form).

- Miejsce i sposób wniesienia wadium:

- wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – nr ref. PO-II-370/ZZP-3/56/17”,

- w przypadku wniesienia wadium w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą.

# Rozdział XII - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

- Jeżeli Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymagane jest, aby dokumenty te dostarczone były również w wersji pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub poczty elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres pocztowy:

Urząd Morski w Szczecinie

Zespół ds. Zamówień Publicznych

pl. Stefana Batorego 4

70-207 Szczecin

fax + 48 91 44 03 441

e-mail: zamowienia@ums.gov.pl

W korespondencji z Zamawiającym należy podawać numer referencyjny nadany przedmiotowemu postępowaniu: PO-II-370/ZZP-3/56/17.

- Forma pisemna jest wymagana do:

- złożenia oferty wraz z załącznikami, w  tym: oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictw oraz uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego,

- powiadomienia o wycofaniu/zmianie oferty.

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się 
z Wykonawcami są:

- Joanna Rajecka - w zakresie procedury przetargowej - (tel.: +48 91 44 03 523)

# Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

- jednolity(e) dokument(y), stanowiący załącznik nr 2a i 2b do SIWZ,

- dowody potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich (o ile dotyczy),

- dokument(y) potwierdzający wniesienie wadium,

- dokument(y) potwierdzający umocowanie do podpisania oferty,

- pełnomocnictwo(a) (o ile dotyczy).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta (oraz składające się na nią oświadczenia i dokumenty) musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, podpisy muszą zostać złożone przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo(a) wystawione przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy(ów).

- Oferta powinna być spięta i zabezpieczona (zapakowana) w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe uszkodzenie, zdekompletowanie oraz zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego), muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) Ofertę.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W przypadku gdy w ofercie zawarte zostały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. W takim przypadku oferta powinna zostać sporządzona w taki sposób aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte były w osobnym dokumencie (dokumentach), który(e) będzie można w łatwy sposób odłączyć od Oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) należy umieścić następujące informacje:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- oznaczenie: „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5” z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego - nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/56/17. Nie otwierać przed dniem 24 stycznia 2018 r., przed godziną: 11.00”.

# Rozdział XIV – Miejsce i termin złożenia oferty

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 110, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz. 10:30 za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ustępie 1 niniejszego rozdziału. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego, tj. każda przyjęta oferta będzie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin jej przyjęcia – datę oraz godzinę.

- Wszelkie oferty wniesione po upływie terminu składania, określonego w ustępie 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.

# Rozdział XV - Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

- Zmiany oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) należy dodatkowo oznaczyć dopiskiem „ZMIANA NR ...”.

- Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą oświadczenie o wycofaniu oferty należy dodatkowo oznaczyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

# Rozdział XVI - Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 116, w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 11:00.

# Rozdział XVII - Tryb otwarcia ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Rozdział XVIII - Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Rozdział XIX - Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

# Rozdział XX - Opis sposobu obliczenia ceny

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.

- Cena całkowita musi zostać wyliczona w następujący sposób:

cena (brutto) = wartość netto + kwota należnego podatku VAT

- Podana w ofercie cena będzie miała charakter ryczałtowy, a Wykonawca  dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Rozdział XXI - Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 60% |
| Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Kierownika Personelu Inżyniera - Inżyniera Rezydenta | 30% |
| Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu Inżyniera - Zastępcy Inżyniera Rezydenta | 10% |

- Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, przyznając im punkty z zastosowaniem poniższych zasad:

- Cena:

Maksymalna liczba punktów: 60

Oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena

Cena =     _________________________    x  60 punktów

Cena badanej oferty

- Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 1 – Kierownika Personelu Inżyniera – Inżyniera Rezydenta:

Maksymalna liczba punktów: 30

Punkty będą przyznawane za doświadczenie wykraczające poza minimalny poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze SIWZ w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej.

Przyznawanie punktów będzie się odbywać następująco:

| Liczba usług w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych w ostatnich 10 latach w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót co najmniej 40 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty) | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 2 | 15 |
| 3 i więcej | 30 |

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowiska Specjalisty nr 1 – Kierownika Personelu Inżyniera – Inżyniera Rezydenta większej liczby usług niż minimum określone w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret pierwsze SIWZ (tj. większej niż 1 usługa), lub gdy do takiego wniosku dojdzie Zamawiający po analizie złożonych dokumentów – Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- Doświadczenie zawodowe Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu Inżyniera – Zastępcy Inżyniera Rezydenta:

Maksymalna liczba punktów: 10

Punkty będą przyznawane za doświadczenie wykraczające poza minimalny poziom, jaki został opisany w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret drugie SIWZ w odniesieniu do wymogu posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub funkcji analogicznej) w ostatnich 10 latach w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej.

Przyznawanie punktów będzie się odbywać następująco:

| Liczba usług w ramach zakończonych inwestycji zrealizowanych w ostatnich 10 latach w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, związanych z budową lub przebudową morskiej budowli hydrotechnicznej o wartości robót nie mniejszej niż 20 mln PLN brutto (równowartość tej kwoty) | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- |
| 2 | 5 |
| 3 i więcej | 10 |

Jeżeli Wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowiska Specjalisty nr 2 – Zastępcy Kierownika Personelu Inżyniera – Zastępcy Inżyniera Rezydenta większej liczby usług niż minimum określone w rozdziale V ust. 3 pkt 3 litera b) tiret drugie SIWZ (tj. większej niż 1 usługa), lub gdy do takiego wniosku dojdzie Zamawiający po analizie złożonych dokumentów – Wykonawca otrzyma 
0 punktów w tym kryterium.

- Maksymalna, łączna liczba punktów ze wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, który otrzyma największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria.

# Rozdział XXII - Wybór najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie  o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, według kryteriów określonych w rozdziale XXI.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Rozdział XXIII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

# Rozdział XXIV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nr ref. PO-II-370/ZZP-3/56/17”.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga formy pisemnej.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść rozdziału XI ust. 3 SIWZ z wyłączeniem pkt 5. Gwarancja lub poręczenie winny zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, z którego będzie wynikało, że doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

# Rozdział XXV - Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

# Rozdział XXVI - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje chociażby jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 PZP oraz art. 93 ust. 1a PZP.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert albo wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Rozdział XXVII – Zmiana umowy w sprawie zamówienia

- Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 PZP.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w szczególności w zakresie zgodnym z § 21 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

# Rozdział XXVIII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI PZP.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# Rozdział XXIX - Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2a | JEDZ – w wersji edytowalnej |
| Załącznik nr 2b | JEDZ – w formacie pdf |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej |
| Załącznik nr 4 | Wykaz usług |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 6 | Wykaz sprzętu |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 8 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 9 | Wzór umowy wraz z załącznikami |