[Wpisz tekst]

Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17

„Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”

Załącznik nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

            - Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje oczyszczanie z niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza na odcinku brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem (km 385,60 – 388,10).

            - Zamawiający realizuje projekt zatytułowany „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”. W ramach projektu wykonywane są m.in. roboty budowlane w zakresie ostróg brzegowych, opasek, a także usługi polegające na sztucznym zasilaniu brzegu. W trakcie realizacji projektu okazało się, iż konieczne jest oczyszczanie z materiałów ferromagnetycznych części lądowej i części wodnej brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem (km 385,60 – 388,10) na odcinkach objętych skanowaniem ferromagnetycznym.

            - Oczyszczenie dna oraz plaży z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych i niewybuchowych będzie polegało na odsłonięciu, sprawdzeniu, wydobyciu i utylizacji obiektów innych niż niebezpieczne wskazanych w opinii ze skanowania ferromagnetycznego, która stanowi element opisu przedmiotu zamówienia. Z przywołanej opinii wynika m.in. powierzchnia obiektów, ich lokalizacja (współrzędne) i głębokość zalegania pod dnem lub powierzchnią plaży. Przedmiot zamówienia obejmuje również odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i przekazanie do utylizacji przez właściwe służby obiektów niebezpiecznych wskazanych w opinii ze skanowania ferromagnetycznego. Zgłoszenie wojskowym służbom saperskim konieczności odbioru obiektów niebezpiecznych zgromadzonych w polowym składzie obiektów niebezpiecznych leży po stronie wykonawcy. W ramach kalkulacji świadczonej usługi wykonawca nie uwzględnia kosztów utylizacji obiektów niebezpiecznych, ponieważ ten koszt nie będzie obciążał wykonawcy. Obiekty inne niż niebezpieczne Wykonawca zobowiązany jest zutylizować i przedstawić na tą okoliczność stosowne dokumenty. Usługa obejmuje obszar plaży i dna, który był objęty skanowaniem ferromagnetycznym.

            - Materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego będą składowane przez wykonawcę w polowym składzie obiektów niebezpiecznych zlokalizowanym na plaży bezpośrednio w miejscu, w którym w danym czasie odkładane są wydobywane obiekty. Polowy skład obiektów niebezpiecznych będzie przemieszczany w miarę postępu prac, tak by znajdował się możliwie najbliżej odcinka plaży na którym w tym czasie wydobywane są obiekty. Materiały będą składowane w polowym składzie obiektów niebezpiecznych do czasu przybycia na miejsce składowania właściwych służb, którym wykonawca przekaże niebezpieczne obiekty. Bieżące informowanie odpowiednich służb saperskich o wydobytych obiektach niebezpiecznych będzie dokonywane w zależności do rodzaju wydobytych obiektów. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzgadniania z Ministerstwem Obrony Narodowej procedury odbierania materiałów niebezpiecznych wydobytych przez wykonawcę.

            - Prace prowadzone przez wykonawcę mają być prowadzone z kierunku wschodniego na zachód, a w miarę postępu prac odcinki oczyszczone będą udostępniane wykonawcy robót budowlanych, tj. firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik, ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie. Wskazana firma realizuje umowę o zamówienie publiczne „Zabezpieczenie brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem poprzez usunięcie zniszczonych ostróg oraz budowę nowych ostróg” – (roboty w zakresie ostróg pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem)”. Usługi świadczone przez wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu warunkują dopuszczenie o użytkowania plaży w okresie wakacyjnym, a docelowo warunkują realizację robót budowlanych i muszą być prowadzone przy uwzględnieniu powyższych okoliczności.

            - Zakres zamówienia obejmuje odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i utylizację wszystkich elementów zidentyfikowanych w raporcie ferromagnetycznym, w szczególności wydobycie wszystkich materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego z obszarów objętych zamówieniem i przekazanie ich właściwym służbom w celu utylizacji.

            - Na obszarze przeprowadzonych badań zidentyfikowano 169 obiekty ferromagnetyczne z których wszystkie muszą być wydobyte. Szczegółowa informacja na temat obiektów znajduje się w raporcie z badania ferromagnetycznego.

            - Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać uwzględniając poniższe wymagania, a w skalkulowanej cenie dotyczących odsłonięcia, sprawdzenia, wydobycia i unieszkodliwienia/utylizacji poszczególnych obiektów Wykonawca zobowiązany jest przyjęć i wycenić wszystkie koszty związane z tymi czynnościami, w szczególności odpowiednią do ich wielkości i głębokości zalegania technologię, a także ewentualne kosztów przestoju ekip nurkowych i sprzętu Wykonawcy spowodowanych przestojami, w tym przestojami wynikającymi z działań Marynarki Wojennej lub innych Służb związanych z odbieraniem lub niszczeniem na miejscu znalezionych przedmiotów wybuchowych i/lub niebezpiecznych.

            - W ramach realizowanej usługi konieczne jest opracowanie projektu prac saperskich wraz z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

            - Obowiązkiem wykonawcy jest takie prowadzenie prac, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

            - Wykonawca zobowiązany jest do wykrycia, wydobycia, zabezpieczenia i utylizacji (unieszkodliwienie) wydobytych przedmiotów innych niż wybuchowe.

            - Wykonawca zobowiązany jest do wykrycia, wydobycia, zabezpieczenia wydobytych przedmiotów wybuchowych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zabezpieczonych przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego do Wojskowych Służb Saperskich które powinny odebrać je w ciągu 72h od zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku szczególnie niebezpiecznych przedmiotów wybuchowych okres ten może ulec wydłużeniu.

            - W przypadku znalezienia szczątków ludzkich powiadomienie Zamawiającego oraz Policję. Wydobycie oraz transport szczątków ludzkich bez ustaleń z policją i Zamawiającym jest zabronione. Zamawiający w porozumieniu z policją ustali procedurę postępowania ze znalezionymi szczątkami.

            - Po wydobyciu wszystkich przedmiotów wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania czystości dna i plaży na obszarze objętym zamówieniem potwierdzonego raportem z wydobycia obiektów ferromagnetycznych z mapą miejsc usuniętych obiektów i dokumentacją ich utylizacji/zniszczenia.

            - Podmiot wykonujący prace podwodne (organizator prac podwodnych) zobowiązany jest posiadać zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Posiadanie przedmiotowego zezwolenia nie jest warunkiem udziału w postępowaniu, ale jego uzyskanie konieczne jest na etapie wykonania zamówienia. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy prace podwodne można organizować, jeżeli posiada się certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o certyfikacji.

            - Kierownicy prac saperskich muszą posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 r. co jest zgodne z postanowieniami § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 42, poz. 216 ze zmianami).